                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                               Изработува:
						                       Одделение за комунални дејности
                       и уредување на градежното 
                       земјиште

						                       Разгледува:
						                       Комисија за јавни и комунални 
						                       дејности

						                       Донесува:
						                       Совет на Општина Битола





[image: ]
	
ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
на
П Р О Г Р А М АТА
ЗА
КОРИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА
УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ
ВО 
ОПШТИНА БИТОЛА
за  2025год.




МАРТ, 2026 година
Битола


 


Врз основа на  член 70 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општина Битола“ бр.10/05, 17/08, 8/19, 14/20, 19/20 I 5/21), а во врска со член 15 од Законот за комунални такси  („Службен весник на РМ“ бр.61/2004; 64/05; 92/07; и 123/12), Советот на Општина Битола, на својата седница, одржана на ден 12.05.2026год.  донесе:



ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗЦИЈА 
на
П Р О Г Р А М АТА
за
КОРИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА
УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ
ВО 
ОПШТИНА БИТОЛА
за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 година


         Во извештајниот период од 01.01.2025 до 31.12.2025 година, поаѓајќи од програмските определби, расположивите средства, потребите и можностите, постигнати се следните резултати:
 Приходите во извештајниот период се приходи на:
 Надоместоци од Комунални такси за улично осветлување,

ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА
на Програмата за користење и одржување на јавното осветлување на 
Општина  Битола за 2025 година

	Ред.
број
	     Шифра
	
Извор на приходи
	
Буџет 2025
	II Измени и дополнување 
	Реализација 2025

	
  1.
	
 717116
	Надоместок од комунална дејност за улично осветлување 
	
66.250.910,00
	
70.000.000,00
	
63.859.119,00

	

	
	                                                    
                   ВКУПНО:
	
66.250.910,00
	
70.000.000,00
	
63.859.119,00







                                                                         РЕАЛИЗИРАНИ РАСХОДИ
    
         по Програмата за користење и одржување на јавното осветлување на Општина  Битола за
                                                                                       2025 година
	Ред. бр.
	Програма
	Буџет
	Ставка
	Планирани работи за изведување
	Буџет
2025
	II Измени и дополнување

	Реализација 2025

	
1.
	
ЈЗ0, Е0, Д1, Њ0
	
Основен буџет
	
421110
	
Електрична енергија
	
40.000.000,00
	
48.000.000,00
	
42.906.519,00

	
2.
	
ЈЗ0
	
Основен буџет
	
424440
	Поправка и одржување на улично осветлување  (град)
	
4.000.000,00
	
4.000.000,00
	
3.630.766,00

	

3.
	

ЈЗ0
	

Основен буџет
	

424440
	Поправка и одржување на улично осветлување (рурални средини)
	

3.500.000,00
	

3.500.000,00
	

4.068.324,00

	



    4.
	



ЈЗ0
	



Основен буџет
	



424440
	Поправка и одржување на улично осветлување (тековно одржување-замена на живини, натриумови и флуорецентни светилки со лед светилки  заради поголема  енергетска ефикасност  на целиот систем за улично осветлување)
	



6.000.000,00
	



6.000.000,00
	



6.132.012,00

	
5.
	
ЈЗ0
	
Основен буџет
	
426990
	
Услуги од електричарство
	
1.000.000,00
	
0,00
	
997.122,00

	
6.
	
ЈЗ0
	
Основен буџет
	
423990
	Материјали за новогодишни украси, детски фигури и изнајмување на украси
	
3.000.000,00
	
2.000.000,00
	
1.940.510,00

	
7.
	
ЈЗ0
	Основен буџет
	
424390
	Електро-занаетчиски работи за одржување на објекти на Опшина Битола
	
2.000.000,00
	
2.000.000,00
	
1.006.268,00

	
8.
	
ЈЗ0
	
Основен буџет
	
424390
	Инвестиционо одржување (столбови и електрична мрежа)
	
3.000.000,00
	
3.000.000,00
	
2.949.622,00

	

9.
	

ЈЗ0
	

Основен буџет
	

424390
	Испитување на инсталација, и сервисирање на  громобрански инсталации, заштитно заземјување и ПП заштита на објекти на Општина Битола
	

1.000.000,00
	

1.000.000,00
	

181.248,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
10.
	
ЈА0
	
Основен буџет
	
482820
	
Реконструкција на капацитети во енергетиката
	
1.250.910,00
	
0,00
	
0,00

	
10.1
	
	
	
	Реконструкција  на улично осветлување на улиците „150-та“, „170-та“ и „210-та“
	
1.250.910,00
	
0,00
	
0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
11.
	
ЈЛ0
	
Основен буџет
	
482940
	
Надзор над изведбата
	
500.000,00
	
500.000,00
	
46.728,00

	
	
	
	
	
ВКУПНО:
	
66.250.910,00
	
70.000.000,00
	
63.859.119,00




        Реализација на Програмата изнесува  91,2% од предвидената Програма за 2025година.
        Набавката на материјалите и вградување на истите  е вршено на основа на поединечни договори со утврдени единечни цени или со рамковни договори и утврдени поединечни цени со правни субјекти регистрирани за таа намена, а избрани на јавен повик.
       Надзорот над изведувањето на работите од Програмата за одржување во Општина Битола за 2024г. во континуитет, го изведуваше Одделението за комунални дејности и уредување на градежното земјиште и правни субјекти  со лиценца за надзор, согласно важечкиот Законот за градење  избрани преку постапка на јавен повик.

          Бр.09-62/16                                                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ                                                                                         
         12.05.2026                                                        НА СОВЕТ НА ОПШТИНА  БИТОЛА                        
	Битола                                                                      ____________________________ 
                                                                                                                                                                                                
                                                                                        Бојан Бојковски
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