Изработува:

Одделение за комунални дејности

и уредување на градежното

земјиште

Разгледува:

Комисија за јавни и комунални

дејности

Донесува:

Совет на Општина Битола

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА

на

П Р О Г Р А М АТА

ЗА

КОРИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА

УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

ВО

ОПШТИНА БИТОЛА

за  2025год.

МАРТ, 2026 година

Битола

Врз основа на  член 70 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општина Битола“ бр.10/05, 17/08, 8/19, 14/20, 19/20 I 5/21), а во врска со член 15 од Законот за комунални такси  („Службен весник на РМ“ бр.61/2004; 64/05; 92/07; и 123/12), Советот на Општина Битола, на својата седница, одржана на ден 12.05.2026год.  донесе:

ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗЦИЈА

на

П Р О Г Р А М АТА

за

КОРИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА

УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

ВО

ОПШТИНА БИТОЛА

за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 година

Во извештајниот период од 01.01.2025 до 31.12.2025 година, поаѓајќи од програмските определби, расположивите средства, потребите и можностите, постигнати се следните резултати:

Приходите во извештајниот период се приходи на:

- Надоместоци од Комунални такси за улично осветлување,

ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА

на Програмата за користење и одржување на јавното осветлување на

Општина  Битола за 2025 година

| Ред. број | Шифра | Извор на приходи | Буџет 2025 | II Измени и дополнување | Реализација 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 717116 | Надоместок од комунална дејност за улично осветлување | 66.250.910,00 | 70.000.000,00 | 63.859.119,00 |
|  |  | ВКУПНО: | 66.250.910,00 | 70.000.000,00 | 63.859.119,00 |

РЕАЛИЗИРАНИ РАСХОДИ

по Програмата за користење и одржување на јавното осветлување на Општина  Битола за

2025 година

| Ред. бр. | Програма | Буџет | Ставка | Планирани работи за изведување | Буџет 2025 | II Измени и дополнување | Реализација 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЈЗ0, Е0, Д1, Њ0 | Основен буџет | 421110 | Електрична енергија | 40.000.000,00 | 48.000.000,00 | 42.906.519,00 |
| 2. | ЈЗ0 | Основен буџет | 424440 | Поправка и одржување на улично осветлување (град) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.630.766,00 |
| 3. | ЈЗ0 | Основен буџет | 424440 | Поправка и одржување на улично осветлување (рурални средини) | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 4.068.324,00 |
| 4. | ЈЗ0 | Основен буџет | 424440 | Поправка и одржување на улично осветлување (тековно одржување-замена на живини, натриумови и флуорецентни светилки со лед светилки заради поголема енергетска ефикасност на целиот систем за улично осветлување) | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.132.012,00 |
| 5. | ЈЗ0 | Основен буџет | 426990 | Услуги од електричарство | 1.000.000,00 | 0,00 | 997.122,00 |
| 6. | ЈЗ0 | Основен буџет | 423990 | Материјали за новогодишни украси, детски фигури и изнајмување на украси | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.940.510,00 |
| 7. | ЈЗ0 | Основен буџет | 424390 | Електро-занаетчиски работи за одржување на објекти на Опшина Битола | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.006.268,00 |
| 8. | ЈЗ0 | Основен буџет | 424390 | Инвестиционо одржување (столбови и електрична мрежа) | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.949.622,00 |
| 9. | ЈЗ0 | Основен буџет | 424390 | Испитување на инсталација, и сервисирање на громобрански инсталации, заштитно заземјување и ПП заштита на објекти на Општина Битола | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 181.248,00 |
| 10. | ЈА0 | Основен буџет | 482820 | Реконструкција на капацитети во енергетиката | 1.250.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 |  |  |  | Реконструкција на улично осветлување на улиците „150-та“, „170-та“ и „210-та“ | 1.250.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | ЈЛ0 | Основен буџет | 482940 | Надзор над изведбата | 500.000,00 | 500.000,00 | 46.728,00 |
|  |  |  |  | ВКУПНО: | 66.250.910,00 | 70.000.000,00 | 63.859.119,00 |

Реализација на Програмата изнесува  91,2% од предвидената Програма за 2025година.

Набавката на материјалите и вградување на истите  е вршено на основа на поединечни договори со утврдени единечни цени или со рамковни договори и утврдени поединечни цени со правни субјекти регистрирани за таа намена, а избрани на јавен повик.

Надзорот над изведувањето на работите од Програмата за одржување во Општина Битола за 2024г. во континуитет, го изведуваше Одделението за комунални дејности и уредување на градежното земјиште и правни субјекти  со лиценца за надзор, согласно важечкиот Законот за градење  избрани преку постапка на јавен повик.

Бр.09-62/16                                                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ

12.05.2026                                                        НА СОВЕТ НА ОПШТИНА  БИТОЛА

Битола                                                                      ____________________________

Бојан Бојковски