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ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 

на

П Р О Г Р А М АТА

ЗА

УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ
за  2025 год.

Март,  2026 година 
Битола

                 Врз основа на член 22 точка 9 од Статутот на Општина  Битола („Службен Гласник на  Општина Битола” бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 5/21), а во врска со член 94 став (4) од Законот за градежно земјиште („Службен Весник на РМ” бр.15/15; бр.98/15; бр.193/15; бр.226/15; бр.31/16; бр.142/16; бр.190/16 и бр.275/19), Советот на Општина Битола, на својата седница, одржана на ден 12.05.2026год.  донесе:
ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗЦИЈА 

на
П Р О Г Р А М АТА

ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО

Општина Битола

за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 годинa 
         Во извештајниот период од 01.01.2025 до 31.12.2025 година, поаѓајќи од програмските определби, расположивите средства, потребите и можностите, постигнати се следните резултати:
 Приходите во извештајниот период се приходи на:

· Надоместок за уредување на градежното земјиште,

· Надоместок за утврдување  на правен статус на бесправно изградени објекти
· Трансфери од други нивоа на власт
· Надоместок за производство на електрична енергија од фосилни горивa
ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ во ОПШТИНА БИТОЛА
за 2025 година
	Ред. бр.
	Шифра
	Извор на приходи
	 Буџет 2025
	III Измени и дополнувања
	Реализација

2025

	1.
	717137
	Надоместок за уредување на градежното земјиште
	40.000.000,00
	35.355.124,00
	35.355.124,00

	2.
	733144
	Надоместок за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти
	13.457.229,00
	13.457.229,00
	3.638.686,00

	3.
	741112
	Буџет на РМ
	0,00
	8.917.301,00
	5.376.963,00

	
	
	ВКУПНО:
	53.457.229,00
	57.729.654,00
	44.370.773,00


РЕАЛИЗИРАНИ  РАСХОДИ

по Програма за уредување на градежното земјиште  на подрачјето на Општина Битола

за 2025 год.
	Ред.  Број
	Програма
	Буџет
	Ставка
	Планирани работи за изведување
	Буџет

2025
	III Измени  и дополнување      
	Реализација 2025

	1.
	ЈИ0
	Основен буџет
	482320
	Изградба на с-ми за одведување и

пречистување на отпадни води
	780.000,00
	780.000,00
	731.084,00

	1.1
	
	
	
	Изградба на атмосферска канализациона мрежа на улица СРУ5 во АРМ (до спортската сала)
	780.000,00
	780.000,00
	731.084,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ЈГ0
	Основен буџет
	482720
	Изградба   на капацитети за водоснабдување
	700.000,00
	0,00
	0,00

	2.1
	
	
	
	Изградба на водоводна мрежа на дел од улица СРУ5 ( до спортска сала)
	700.000,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ЈЛ0
	Основен буџет
	482940
	Надзор над изградбата на високоградба
	5.500.000,00
	6.240.000,00
	2.795.729,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 ВКУПНО I:
	6.980.000,00
	7.020.000,00
	3.526.813,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	ЈД0
	Основен буџет
	482130
	Реконструкција/ Рехабилитација на улици, патишта и автопати
	20.890.830,00
	23.842.353,00
	23.104.259,00

	4.1
	
	
	
	Реконструкција на коловоз на дел од улица „Даме Груев“ во насеба Мал Париз (покрај пругата)
	2.548.477,00
	0,00
	0,00

	4.2
	
	
	
	Реконструкција на коловоз на крак од улица „16-та“ (покрај ЈП „Водовод“)
	1.742.353,00
	1.742.353,00
	1.106.445,00

	4.3
	
	
	
	Реконструкција на локален пат за с.Трново до границата со НП„Пелистер“
	2.000.000,00
	2.000.000,00
	411.212,00

	4.4
	
	
	
	Санација со гранитни плочки (Широк сокак и Стара чаршија)
	1.600.000,00
	1.600.000,00
	402.378,00

	4.5
	
	
	
	Санација на тротоари и улици  со бехатон
	10.000.000,00
	10.000.000,00
	8.454.144,00

	4.6
	
	
	
	Санација на коловози со тампон
	1.000.000,00
	2.000.000,00
	3.733.780,00

	4.7
	
	
	
	Санација на ударни дупки со асфалт и камена коцка
	6.000.000,00
	10.500.000,00
	8.996.300,00

	4.8
	
	
	
	Санација на коловози заради поставување на семафори на ул.„Солунска“ и ул.„Димитар Илиевски Мурато“
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	ЈИ0
	Основен буџет
	482330
	Реконструкција на с-ми за одведување и пречистување на отпадни води
	5.000.000,00
	5.700.000,00
	2.906.999,00

	7.1
	
	
	
	Машинско чистење на канали
	1.500.000,00
	1.500.000,00
	89.019,00

	5.2
	
	
	
	Чистење на корито на р.Драгор 
	1.500.000,00
	1.500.000,00
	1.497.615,00

	5.3
	
	
	
	Санација на решетки и сливници 
	2.000.000,00
	2.400.000,00
	1.320.365,00

	  5.4
	
	
	
	Канализационен приклучок за градинката во АРМ
	0,00
	 300.000,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	РА
	Фосилни горива
	482330
	Реконструкција на с-ми за одведување и пречистување на отпадни води
	8.917.301,00
	8.917.301,00
	5.376.963,00

	7.1
	
	
	
	Реконструкција на канализациона мрежа на ул.„Леринска“
	3.540.338,00
	3.540.338,00
	0,00

	7.2
	
	
	
	Реконструкција на дел од канализациона мрежа на улица „Стив Наумов“
	5.376.963,00
	5.376.963,00
	5.376.963,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	ЈГ0
	Основен буџет
	482730
	Реконструкција  на капацитети за водоснабдување
	2.119.098,00
	0,00
	0,00

	8.1
	
	
	
	Реконструкција на водоводна мрежа на улиците „150-та“, „170-та“ и „210-та“
	1.100.000,00
	0,00
	0,00

	8.2
	
	
	
	Реконструкција на водоводна мрежа на улица „Караорман“
	1.019.098,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	ЈЛ0
	Основен буџет
	482930
	Реконструкција на други објекти
	7.000.000,00
	7.500.000,00
	4.269.520,00

	9.1
	
	
	
	Услуга од градежни машини
	800.000,00
	800.000,00
	143.230,00

	9.2
	
	
	
	Градежно-занаетчиски работи заедно со градежни материјали
	4.000,000,00
	4.000,000,00
	2.129.341,00

	9.3
	
	
	
	Реконструкција на потпорен ѕид на ул.„Јорго Костовски“
	2.200.000,00
	2.200.000,00
	1.996.949,00

	9.4
	
	
	
	Услуга за лабораториско испитување на асфалт
	0,00
	500.000,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	ГД0
	Основен буџет
	482830
	Реконструкција  на капацитети во енергетиката
	3.000.000,00
	3.000.000,00
	2.926.046,00

	10.1
	
	
	
	Одржувње на с-ми за греење во објекти на О.Б-ла
	3.000.000,00
	3.000.000,00
	2.926.046,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	ЈЛ0
	Основен буџет
	482940
	Надзор над изградба и реконструкцијата на линиска инфраструктура
	1.750.000,00
	1.750.000,00
	2.260.173,00

	
	
	
	
	ВКУПНО II:
	48.677.229,00
	50.709.654,00
	40.843.960,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 ВКУПНО I+II:
	55.657.229,00
	57.729.654,00
	44.370.773,00


             Реализација на Програмата изнесува  77 %   од предвидената Програма за 2025година.

              Изградбата на улиците, канализацијата, водоводните инсталации, нисконапонската мрежа, и сите други предвидени работи е вршено на основа на поединечни договори со утврдени единечни цени или со рамковни договори и утврдени  поединечни цени со правни субјекти регистрирани за таа намена, а избрани на јавен повик.
             Техничкиот надзор над изведувањето на работите од Програмата за уредување на градежното земјиште во Општина Битола за 2025г. во континуитет, го изведуваа правни субјекти  регистрирани за таа намена, а избрани на јавен повик под координација на назначени координатори од  Одделение за комунални дејности и уредување на градежното земјиште при Сектор за спроведување на урбанистички планови, урбанистичко планирање, заштита на животната средина, комунални дејности и уредување на градежното земјиште.
          Бр.09-62/17                                                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ                                                                                         

         12.05.2026                                                        НА СОВЕТ НА ОПШТИНА  БИТОЛА                        


Битола                                                                      ____________________________ 

                                                                                        Бојан Бојковски

PAGE  

