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ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
на
П Р О Г Р А М АТА
ЗА
Организирање и функционирање на Зимската служба на подрачјето на Општината Битола за сезоната 2025/2026 година



Мај,  2026 година
Битола



                 Врз основа на член 22 точка 35 од Статутот на Општина  Битола (,,Службен гласник на  Општина Битола,, бр. 10/05), и Програмата за работа на Советот на Општина Битола (,,Службен гласник на  Општина Битола,, бр. 17/08 Советот на Општина Битола, на својата седница, одржана на ден --.05.2026година  го усвои :


ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗЦИЈА
на
П Р О Г Р А М АТА
за организирање и функционирање на Зимската  служба на подрачјето на Општина Битола за сезоната 2025/2026 година


	Согласно  програмата за  зимско  одржување  на улиците  низ  градот  Битола,  поранешните  општини  Кукуречани,  Цапари  и  Бистрица за сезоната 2025/2026година,  усвоена  од  страна на Советот на Општина  Битола,  склучен е договор  меѓу  Општината  и  КЈП,,Нискоградба“  -  Битола,  за реализација  на  истата.  Програмата  започна  да се  применува  од  15.11.2025година  а  заврши  на  15.03.2026година.  
Карактеристично за зимата 2025/2026 година  беше што имаше слаби врнежи од снег. Првите  врнежи  од  снег  започнаа  во  деновите 10,11,12,13 и 15.01.2026година  и  беа  со слаб  интензитет,  при  што  соодветно  се  реагираше  со  сол и  ризла  со посебен  акцент на   улиците од  прв  приоритет  како  и  високите  зони  на  населбите  Баир,  Брусничко  Лавчанска  и  Буковска  населба.. Најниска  температура  на  воздухот  во  овој  период  беше  до  - 9°С во ноќните часови со  просечна  од – 2°С, при  што  целолкупната  механизација  на  претпријатието беше ставена  во функција и се итервенираше    со  константно  посолување на коловозите  со сол и ризла. 
 Оспособувањето  на  пристапите  до  останатите  населени  места   и  некои поважни улици по селата  на  поранешните  Општини  Кукуречани,  Цапари  и  Бистрица  се  вршеше  континуирано  и  навремено чистење   цело  време  во  оваа  зимска  сезона. 	 
Кога немаше врнежи од снег, во услови на голомразица, посипување на коловозите со сол се вршеше по приоритет и тоа – најпрво на сообраќајниците од прв приоритет, потоа на сообраќајниците од втор приоритрет и  на критичките точки - пристапи на сообраќајниците и на локалните патишта на територијата на Општина Битола.
За успешна реализација на програмата од страна на Општината се набавени следните материјали сол и ризла како и ладна асфалтна маса кои се дадени во прилог, a исто така во прилог е прикажана и ангажираната механизација во часови.



I. МАТЕРИЈАЛИ 
	
	ПЛАНИРАНО
	НАРАЧАНО

	1. Индустриска      сол
	t
	цена/t
	Износ
 (со ДДВ)
	t
	цена/t
	Износ            (со ДДВ)

	
	300
	4.425,00
	1.327.500,00
	292,08
	4.307,00
	1.257.989,00



	
	ПЛАНИРАНО
	НАРАЧАНО

	2. Песок - ризла
	m³
	цена/t
	Износ         (со ДДВ)
	m³
	цена/t
	Износ            (со ДДВ)

	
	200
	1.056,00
	211.200,00
	136
	1.298,00
	176.528,00



	
	ПЛАНИРАНО
	НАРАЧАНО

	3. Ладна асфалтна маса
	t
	цена/t
	Износ         (со ДДВ)
	t
	цена/t
	Износ            (со ДДВ)

	
	30
	15.340,00
	460.200,00
	20,00
	20.650,00
	413.000,00


                                                                                                                                                                           
	

	ПЛАНИРАН  ИЗНОС
	НАРАЧАН   ИЗНОС

	I.  ВКУПНО  1+2+3
	1.998.900,00
	1.847.517,00




II. ГРАДЕЖНА ОПЕРАТИВА
	
	ПЛАНИРАН  ИЗНОС
	РЕАЛИЗИРАН  ИЗНОС

	1.  ВОЗИЛА ВО ПРИПРАВНОСТ
	6.009.042,00
	7.428.402,45

	2.  ЕФЕКТИВНА РАБОТА НА ВОЗИЛА
	9.218.200,00
	866.882,10

	
II.  ВКУПНО  1+ 2
	        15.227.242,00
	8.295.284,55




III.  РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	
	ПЛАНИРАНО
	РЕАЛИЗИРАНО

	МАТЕРИЈАЛИ  И  ГРАДЕЖНА ОПЕРАТИВА  ВКУПНО
	17.226.142,00
	10.142.801,00


	
1. Извештај за  нарачана и потрошена количина на  сол до 15.03.2026год. за Општина Битола

	

	
	
	

	НАРАЧАНА  СОЛ
	

	ред број
	дата
	испратница
	сол (t)
	

	1
	21.10.2025
	
	26,04
	

	2
	21.10.2025
	
	26,40
	

	3
	21.10.2025
	
	       27,18
	

	4
	21.10.2025
	
	26,22
	

	5
	13.02.2026
	
	26,00
	

	6
	13.02.2026
	
	26,50
	

	7
	13.02.2026
	
	26,00
	

	8
	13.02.2026
	
	26,80
	

	9
	13.02.2026
	
	26,70
	

	10
	13.02.2026
	
	27,04
	

	11
	13.02.2026
	
	27,20
	

	
	
	ВКУПНО:
	292,08
	

	Останато од 2024/2025
	
	
	   248,00
	

	
	
	ВКУПНО:
	540,08
	t

	                                 
	                                                 
	
	

	Вкупно потрошено до 15.03.2026
	
	
	119,00
	t                           

	                                                            
О С Т А Н У В А  за 2025/2026
	                  
                 421,08
	t







2.Извештај за нарачана и потрошена количина на  ризла до   15.03.2026год. за Општина Битола
	
	
	
	

	НАРАЧАНА  РИЗЛА
	

	ред број
	дата
	испратница
	ризла (m³)

	1
	25.12.2025
	002926
	 24,00

	2
	25.12.2025
	002927
	   24,00

	3
	25.12.2025
	002928
	   22,00

	4
	25.12.2025
	002929
	   22,00

	5
	26.12.2025
	002930
	   22,00

	6
	30.12.2025
	002932
	   22,00

	
	
	ВКУПНО:
	136,00

	Останато од 2024/2025
	
	
	36.50

	
	
	ВКУПНО:
	172,50

	
	
	

	Вкупно потрошено до 15.03.2026 год.
	
	
	              123,00
	m³

	
О С Т А Н У В А   за 2025/2026                         
	  49,50
	m³





























3. Извештај за нарачана и потрошенa  количина на ладна асфалтна маса  до  15.03.2026год. за    Општина Битола
	ЛАДНА АСФАЛТНА МАСА
	

	ред број
	дата
	испратница
	асфалт (t)
	

	1
	01.2026
	/
	20,00
	

	
	
	ВКУПНО:
	20,00
	

	Останато од 2024/2025
	
	
	0,00
	

	
	
	ВКУПНО:
	20,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Вкупно потрошено до 15.03.2026год. 
                                         
	
	                   
	         11,40 t    

	
	
	
	
	


 О С Т А Н У В А  за 2026/2027                                        8,60  t 
















1. ЗA ОПШТИНА БИТОЛА 2025/2026:
	
	
	
	
	Механизација
	Работна рака

	Ред.бр.
	     ИМЕ  НА  МАШИНА
	Ангажираност на ден
	Часови  ефектива
	Часови припрема
	Ангажираност на ден
	Часови  ефектива
	Часови припрема

	
	
	
	
	
	
	
	

	
1
	Камион со посипувач и нож
	
1
	
/

	
279

	
1
	
92
	
93

	
	Камион со посипувач и нож
	1
	92

	/
	1
	/
	93

	
	Камион со посипувач и нож
	1
	
	
	1
	
	93

	2
	Бобкет 763
	1
	10
	93
	/
	10
	/

	3
	Бобкет 863
	1
	6
	93
	/
	6
	/

	4
	ИЦБ со нож   3
	1
	20

	93
	1
	20
	93

	
	ИЦБ со нож   4
	1
	/
	93
	1
	/
	93

	5
	ИЦБ 145
	1
	6
	93
	1
	6
	93

	6
	Трактор со нож и синџири
	1
	/
	93
	1
	10
	93

	7
	Трактор со посипувач
	1
	21
	93
	/
	/
	/

	
	Трактор со посипувач
	1
	
	93
	/
	
	/

	
	
	
	Вкупно:
	11
	155
	1023
	7
	128
	651












	
	

1. ЗА  ПОРАНЕШНА ОПШТИНА  БИСТРИЦА 2025/2026:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	механизација
	Работна рака

	Ред.бр.
	ИМЕ  НА  МАШИНА
	Ангажираност на ден
	Часови  ефектива
	Часови припрема
	Ангажираност на ден
	Часови ефектива
	Часови припрема

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Камион со нож и посипувач
	1
	6
	93
	1
	6
	93

	2
	ИЦБ со нож
	1
	13
	93
	1
	13
	93

	3
	Трактор со нож и посипувач
	1
	/
	93
	/
	/
	/

	4
	Трактор со нож и посипувач
	1
	
	93
	
	
	/

	
	
	
	Вкупно:
	4
	19
	372
	2
	19
	 186

	


	





1. ЗА  ПОРАНЕШНА ОПШТИНА  ЦАПАРИ 2025/2026:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Механизација
	Работна рака

	Ред.бр.
	          ИМЕ  НА  МАШИНА
	Ангажираност на ден
	Часови  ефектива
	Часови припрема
	Ангажираност на ден
	Часови  ефектива
	Часови припрема

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Камион со посипувач и нож
	1
	38
	93
	1
	38
	93

	2
	ИЦБ со нож 
	1
	/
	93
	1
	/
	93

	3
	Трактор со нож  и посипувач
	1
	/
	93
	/
	/
	

	

	
	
	Вкупно:
	3
	38
	 279
	2
	38
	186

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	



	
	



	
	
	
	
	
	

	
	4.   ЗА  ПОРАНЕШНА ОПШТИНА  КУКУРЕЧАНИ 2025/2026:

	
	
	
	
	Механизација
	Работна рака

	Ред.бр.
	    ИМЕ  НА  МАШИНА
	Ангажира ност на     ден
	Часови  ефектива
	Часови припрема
	Ангажираност на ден
	Часови  ефектива
	Часови припрема

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ИЦБ со нож
	1 
	/
	93
	1 
	 /
	93

	 2
	Трактор со посипувач
	    11111 
	6
	   932 
	// 
	/
	/

	
	
	
	Вкупно:
	22 
	31664  
	 186
	
        1
	/
	  9311

	






	

































	

	
	
	



ФИНАНСИСКИ   ИЗВЕШТАЈ
	

	     С и т у а ц и ј а 
	  Припрема
	  Ефектива
	    Вкупно

	7-ма  времена (Ноември) -стар договор                          
	943.840,80
	/
	943.840,80

	8-ма времена (Декември) – стар договор                    
	707.880,60
	13.771,80
	721.652,40

	1-ва времена (Декември)
	1.180.182,15
	116.225,55
	1.296.407,70

	2-та времена (Јануари)                       
	1.925.560,35
	715.186,50
	2.640,746,85

	3-та времена (Февруари)                        
	1.739.215,80
	21.698,25
	1.760.914,05

	4-та времена (Март)                                  
	931.722,75
	/
	931.722,75

	                             ВКУПНО:
	7.428.402,45
	866.882,10
	8.295.284,55







	
	
	   Битола
	  Бистрица
	    Цапари
	Кукуречани
	Вкупно

	
	припрема
	4.250.874,60
	1.382.713,50
	1.156.310,40
	638.503,95
	7.428.402,45

	
	ефектива
	619.652,25
	71.096,55
	164.906,70
	11.226,60
	866.882,10

	
	Вкупно:
	4.870.526,85
	1.453.810,05
	1.321.217,10
	649.730,55
	8.295.284,55
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