Подготвил:

Одделение за комунални дејности  и                             уредување на градежното земјиште

Сектор за спроведување на урбанистички   планови, урбанистичко планирање, заштита на животната средина, комунални дејности и уредување на грaдежното земјиште

Рагледува:

Комисија за јавни и комунални                                                                                                                                                                                                     дејности

Донесува:

Совет на Општина Битола

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА

на

П Р О Г Р А М АТА

ЗА

Организирање и функционирање на Зимската служба на подрачјето на Општината Битола за сезоната 2025/2026 година

Мај,  2026 година

Битола

Врз основа на член 22 точка 35 од Статутот на Општина  Битола (,,Службен гласник на  Општина Битола,, бр. 10/05), и Програмата за работа на Советот на Општина Битола (,,Службен гласник на  Општина Битола,, бр. 17/08 Советот на Општина Битола, на својата седница, одржана на ден --.05.2026година  го усвои :

ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗЦИЈА

на

П Р О Г Р А М АТА

за организирање и функционирање на Зимската  служба на подрачјето на Општина Битола за сезоната 2025/2026 година

Согласно  програмата за  зимско  одржување  на улиците  низ  градот  Битола,  поранешните  општини  Кукуречани,  Цапари  и  Бистрица за сезоната 2025/2026година,  усвоена  од  страна на Советот на Општина  Битола,  склучен е договор  меѓу  Општината  и  КЈП,,Нискоградба“  -  Битола,  за реализација  на  истата.  Програмата  започна  да се  применува  од  15.11.2025година  а  заврши  на  15.03.2026година.

Карактеристично за зимата 2025/2026 година  беше што имаше слаби врнежи од снег. Првите  врнежи  од  снег  започнаа  во  деновите 10,11,12,13 и 15.01.2026година  и  беа  со слаб  интензитет,  при  што  соодветно  се  реагираше  со  сол и  ризла  со посебен  акцент на   улиците од  прв  приоритет  како  и  високите  зони  на  населбите  Баир,  Брусничко  Лавчанска  и  Буковска  населба.. Најниска  температура  на  воздухот  во  овој  период  беше  до  - 9°С во ноќните часови со  просечна  од – 2°С, при  што  целолкупната  механизација  на  претпријатието беше ставена  во функција и се итервенираше    со  константно  посолување на коловозите  со сол и ризла.

Оспособувањето  на  пристапите  до  останатите  населени  места   и  некои поважни улици по селата  на  поранешните  Општини  Кукуречани,  Цапари  и  Бистрица  се  вршеше  континуирано  и  навремено чистење   цело  време  во  оваа  зимска  сезона.

Кога немаше врнежи од снег, во услови на голомразица, посипување на коловозите со сол се вршеше по приоритет и тоа – најпрво на сообраќајниците од прв приоритет, потоа на сообраќајниците од втор приоритрет и  на критичките точки - пристапи на сообраќајниците и на локалните патишта на територијата на Општина Битола.

За успешна реализација на програмата од страна на Општината се набавени следните материјали сол и ризла како и ладна асфалтна маса кои се дадени во прилог, a исто така во прилог е прикажана и ангажираната механизација во часови.

I. МАТЕРИЈАЛИ

|  | ПЛАНИРАНО |  |  | НАРАЧАНО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Индустриска сол | t | цена/t | Износ (со ДДВ) | t | цена/t | Износ (со ДДВ) |
|  | 300 | 4.425,00 | 1.327.500,00 | 292,08 | 4.307,00 | 1.257.989,00 |

|  | ПЛАНИРАНО |  |  | НАРАЧАНО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Песок - ризла | m³ | цена/t | Износ (со ДДВ) | m³ | цена/t | Износ (со ДДВ) |
|  | 200 | 1.056,00 | 211.200,00 | 136 | 1.298,00 | 176.528,00 |

|  | ПЛАНИРАНО |  |  | НАРАЧАНО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Ладна асфалтна маса | t | цена/t | Износ (со ДДВ) | t | цена/t | Износ (со ДДВ) |
|  | 30 | 15.340,00 | 460.200,00 | 20,00 | 20.650,00 | 413.000,00 |

|  | ПЛАНИРАН ИЗНОС | НАРАЧАН ИЗНОС |
| --- | --- | --- |
| I. ВКУПНО 1+2+3 | 1.998.900,00 | 1.847.517,00 |

II. ГРАДЕЖНА ОПЕРАТИВА

|  | ПЛАНИРАН ИЗНОС | РЕАЛИЗИРАН ИЗНОС |
| --- | --- | --- |
| 1. ВОЗИЛА ВО ПРИПРАВНОСТ | 6.009.042,00 | 7.428.402,45 |
| 2. ЕФЕКТИВНА РАБОТА НА ВОЗИЛА | 9.218.200,00 | 866.882,10 |
| II. ВКУПНО 1+ 2 | 15.227.242,00 | 8.295.284,55 |

III.  РЕКАПИТУЛАЦИЈА

|  | ПЛАНИРАНО | РЕАЛИЗИРАНО |
| --- | --- | --- |
| МАТЕРИЈАЛИ И ГРАДЕЖНА ОПЕРАТИВА ВКУПНО | 17.226.142,00 | 10.142.801,00 |

| - Извештај за нарачана и потрошена количина на сол до 15.03.2026год. за Општина Битола |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАРАЧАНА СОЛ |  |  |  |  |  |
| ред број | дата | испратница |  | сол (t) |  |
| 1 | 21.10.2025 |  |  | 26,04 |  |
| 2 | 21.10.2025 |  |  | 26,40 |  |
| 3 | 21.10.2025 |  |  | 27,18 |  |
| 4 | 21.10.2025 |  |  | 26,22 |  |
| 5 | 13.02.2026 |  |  | 26,00 |  |
| 6 | 13.02.2026 |  |  | 26,50 |  |
| 7 | 13.02.2026 |  |  | 26,00 |  |
| 8 | 13.02.2026 |  |  | 26,80 |  |
| 9 | 13.02.2026 |  |  | 26,70 |  |
| 10 | 13.02.2026 |  |  | 27,04 |  |
| 11 | 13.02.2026 |  |  | 27,20 |  |
|  |  | ВКУПНО: |  | 292,08 |  |
| Останато од 2024/2025 |  |  |  | 248,00 |  |
|  |  | ВКУПНО: |  | 540,08 | t |
| Вкупно потрошено до 15.03.2026 |  |  |  | 119,00 | t |
| О С Т А Н У В А за 2025/2026 |  |  |  | 421,08 | t |

2.Извештај за нарачана и потрошена количина на  ризла до   15.03.2026год. за Општина Битола

| НАРАЧАНА РИЗЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ред број |  |  | дата |  |  |  | испратница |  |  |  | ризла (m³) |  |  |
| 1 |  |  | 25.12.2025 |  |  |  | 002926 |  |  |  | 24,00 |  |  |
| 2 |  |  | 25.12.2025 |  |  |  | 002927 |  |  |  | 24,00 |  |  |
| 3 |  |  | 25.12.2025 |  |  |  | 002928 |  |  |  | 22,00 |  |  |
| 4 |  |  | 25.12.2025 |  |  |  | 002929 |  |  |  | 22,00 |  |  |
| 5 |  |  | 26.12.2025 |  |  |  | 002930 |  |  |  | 22,00 |  |  |
| 6 |  |  | 30.12.2025 |  |  |  | 002932 |  |  |  | 22,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВКУПНО: |  |  |  | 136,00 |  |  |
| Останато од 2024/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВКУПНО: |  |  |  | 172,50 |  |  |
| Вкупно потрошено до 15.03.2026 год. |  |  |  |  |  |  |  | 123,00 |  |  | m³ |
| О С Т А Н У В А за 2025/2026 |  |  |  |  |  |  |  | 49,50 |  |  | m³ |

3. Извештај за нарачана и потрошенa  количина на ладна асфалтна маса  до  15.03.2026год. за    Општина Битола

| ЛАДНА АСФАЛТНА МАСА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ред број |  | дата |  | испратница |  |  | асфалт (t) |  |
| 1 |  | 01.2026 |  | / |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  |  | ВКУПНО: |  |  | 20,00 |  |
| Останато од 2024/2025 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | ВКУПНО: |  |  | 20,00 |  |
| Вкупно потрошено до 15.03.2026год. |  |  |  |  | 11,40 t |

О С Т А Н У В А  за 2026/2027                                        8,60  t

- ЗA ОПШТИНА БИТОЛА 2025/2026:

|  |  |  |  |  | Механизација |  |  | Работна рака |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | ИМЕ НА МАШИНА |  |  |  | Ангажираност на ден | Часови ефектива | Часови припрема | Ангажираност на ден | Часови ефектива | Часови припрема |
| 1 | Камион со посипувач и нож |  |  |  | 1 | / | 279 | 1 | 92 | 93 |
|  | Камион со посипувач и нож |  |  |  | 1 | 92 | / | 1 | / | 93 |
|  | Камион со посипувач и нож |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 93 |
| 2 | Бобкет 763 |  |  |  | 1 | 10 | 93 | / | 10 | / |
| 3 | Бобкет 863 |  |  |  | 1 | 6 | 93 | / | 6 | / |
| 4 | ИЦБ со нож 3 |  |  |  | 1 | 20 | 93 | 1 | 20 | 93 |
|  | ИЦБ со нож 4 |  |  |  | 1 | / | 93 | 1 | / | 93 |
| 5 | ИЦБ 145 |  |  |  | 1 | 6 | 93 | 1 | 6 | 93 |
| 6 | Трактор со нож и синџири |  |  |  | 1 | / | 93 | 1 | 10 | 93 |
| 7 | Трактор со посипувач |  |  |  | 1 | 21 | 93 | / | / | / |
|  | Трактор со посипувач |  |  |  | 1 |  | 93 | / |  | / |
|  |  |  | Вкупно: |  | 11 | 155 | 1023 | 7 | 128 | 651 |

|  |  | - ЗА ПОРАНЕШНА ОПШТИНА БИСТРИЦА 2025/2026: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | механизација |  |  |  |  |  |  | Работна рака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред.бр. |  | ИМЕ НА МАШИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ангажираност на ден |  | Часови ефектива |  |  | Часови припрема |  | Ангажираност на ден |  |  |  |  | Часови ефектива |  |  | Часови припрема |  |  |  |  |
| 1 |  | Камион со нож и посипувач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 6 |  |  | 93 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  |  | 93 |  |  |  |  |
| 2 |  | ИЦБ со нож |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 13 |  |  | 93 |  | 1 |  |  |  |  | 13 |  |  | 93 |  |  |  |  |
| 3 |  | Трактор со нож и посипувач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | / |  |  | 93 |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |
| 4 |  | Трактор со нож и посипувач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вкупно: |  |  |  |  |  | 4 |  | 19 |  |  | 372 |  | 2 |  |  |  |  | 19 |  |  | 186 |  |  |  |  |
|  |  | - ЗА ПОРАНЕШНА ОПШТИНА ЦАПАРИ 2025/2026: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Механизација |  |  |  |  |  |  |  | Работна рака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред.бр. |  | ИМЕ НА МАШИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ангажираност на ден |  |  | Часови ефектива |  |  | Часови припрема |  | Ангажираност на ден |  |  |  |  | Часови ефектива |  |  | Часови припрема |  |  |  |  |
| 1 |  | Камион со посипувач и нож |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 38 |  |  | 93 |  | 1 |  |  |  |  | 38 |  |  | 93 |  |  |  |  |
| 2 |  | ИЦБ со нож |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | / |  |  | 93 |  | 1 |  |  |  |  | / |  |  | 93 |  |  |  |  |
| 3 |  | Трактор со нож и посипувач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | / |  |  | 93 |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вкупно: |  |  |  |  | 3 |  |  | 38 |  |  | 279 |  | 2 |  |  |  |  | 38 |  |  | 186 |  |  |  |  |
|  | 4. ЗА ПОРАНЕШНА ОПШТИНА КУКУРЕЧАНИ 2025/2026: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Механизација |  |  |  |  |  |  |  | Работна рака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред.бр. |  | ИМЕ НА МАШИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ангажира ност на ден |  |  | Часови ефектива |  |  | Часови припрема |  | Ангажираност на ден |  |  |  |  | Часови ефектива |  |  | Часови припрема |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ИЦБ со нож |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | / |  |  | 93 |  | 1 |  |  |  |  | / |  |  | 93 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Трактор со посипувач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11111 |  |  | 6 |  |  | 932 |  | // |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вкупно: |  |  |  | 22 |  |  | 31664 |  |  | 186 |  | 1 |  |  |  |  | / |  |  | 9311 |  |  |  |  |  |

ФИНАНСИСКИ   ИЗВЕШТАЈ

| С и т у а ц и ј а | Припрема | Ефектива | Вкупно |
| --- | --- | --- | --- |
| 7-ма времена (Ноември) -стар договор | 943.840,80 | / | 943.840,80 |
| 8-ма времена (Декември) – стар договор | 707.880,60 | 13.771,80 | 721.652,40 |
| 1-ва времена (Декември) | 1.180.182,15 | 116.225,55 | 1.296.407,70 |
| 2-та времена (Јануари) | 1.925.560,35 | 715.186,50 | 2.640,746,85 |
| 3-та времена (Февруари) | 1.739.215,80 | 21.698,25 | 1.760.914,05 |
| 4-та времена (Март) | 931.722,75 | / | 931.722,75 |
| ВКУПНО: | 7.428.402,45 | 866.882,10 | 8.295.284,55 |

|  |  | Битола | Бистрица |  | Цапари | Кукуречани | Вкупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | припрема | 4.250.874,60 | 1.382.713,50 |  | 1.156.310,40 | 638.503,95 | 7.428.402,45 |
|  | ефектива | 619.652,25 | 71.096,55 |  | 164.906,70 | 11.226,60 | 866.882,10 |
|  | Вкупно: | 4.870.526,85 | 1.453.810,05 |  | 1.321.217,10 | 649.730,55 | 8.295.284,55 |