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ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
на
П Р О Г Р А М АТА
ЗА
ОДРЖУВАЊЕ НА КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ , ИНСТАЛАЦИИ, ЛОКАЛНА ПАТНА МРЕЖА И УЛИЦИТЕ ВО ОПШТИНА БИТОЛА
за  2025




Март,  2026година
Битола



              Врз основа на  член 70 од Статутот на Општина Битола(„Службен гласник на Општина Битола“ бр. бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 5/21), а во врска со член 60 став 4 од Законот за јавните патишта („Службен весник на РМ“ бр.84/08; 52/09; 144/09; 39/10; 124/10; 23/11; 53/11; 44/12; 168/12; 163/13; 187/13; 39/14; 42/14; и 166/14), Советот на Општина Битола, на својата седница, одржана на ден 12.05.2026год., донесе:


ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗЦИЈА 
на
П Р О Г Р А М АТА
за одржување на комунални објекти
и инсталации, локална патна мрежа и улици во Општина Битола
за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 година

	               Во извештајниот период од 01.01.2025 до 31.12.2025 година, поаѓајќи од програмските определби, расположивите средства, потребите и можностите, постигнати се следните резултати:
                             Приходите во извештајниот период се приходи на:
1. Надоместоци од комунална дејност,
1. Трансфери од Републичките фондови и тоа од  Агенцијата за државни
                                патишта на РМ

               ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА
         на   Програма за одржување на комунални инсталации, улици и локални патишта во Општина Битола
   за 2025 год.

	Ред.
број
	
Шифра
	
Извор на приходи
	
Буџет 2025
	Реализација 2025

	
  1.
	
717112
	
Надоместоци од комунална такси
	
14.998.096,00
	
14.998.096,00

	
2.
	
713311
	
Данок на промет на недвижности
	
11.999.000,00
	
5.861.102,00

	
3.
	
741113
	
Трансфери од буџетот на Агенцијата за државни патишта на РМ                                                    
	
10.927.946,00
	
10.927.946,00

	

	
	                                                                  
ВКУПНО:
	
37.925.042,00
	
31.787.144,00











                                                            РЕАЛИЗИРАНИ РАСХОДИ
           по Програмата за одржување на комунални објекти и инсталации, локални патишта и улици во   
                                                                     Општина Битола за 2025 година
	
Ред. брoj   

	
Програма
	
Буџет
	
Ставка
	
Планирани работи за изведување
	
Буџет   
2025
	
Реализација 2025

	

1.
	

Ј60
	Агенција за државни  патишта
	

424320
	
Одржување на улици и патишта во зимски услови
	

10.927.946,00
	

10.927.946,00

	

2.
	

Ј60
	
Основен буџет
	

424320
	
Одржување на улици и патишта во зимски услови
	

4.299.296,00
	

1.112.194,00

	

3.
	

Ј60
	
Основен буџет
	

423990
	
Други материјали за зимско одржување
	

1.998.900,00
	

787.734,00

	
	
	
	
	
                                     
  ВКУПНО I:
	

17.226.142,00
	

12.827.874,00

	
	
	
	
	
	
	

	

1.
	
Ј60
	
Основен буџет
	

424320
	
Одржување на хоризонтална сигнализација
	

12.000.000,00
	

12.884.226,00

	

2.
	
Ј60
	
Основен буџет
	

424440
	
Одржување на вертикална сигнализација
	

3.500.000,00
	

2.615.722,00

	

3.
	
Ј60
	
Основен буџет
	

  424440
	
Одржување на  светлосна  вертикална сигнализација
	

1.798.900,00
	

696.672,00

	

4.
	
ЈФ0
	
Основен буџет
	

480190
	Купување на друга опрема-сообраќајни знаци, столбови и руга опрема
	

2.540.000,00
	

2.457.940,00

	

5.
	
ЈФО
	
Основен буџет
	

480190
	
Купување на метални столбчиња и синџир
	

360.000,00
	

0,00

	

6.
	

ЈФ0
	
Основен буџет
	

480190
	Делинеатори – монтажни рабници на ул.„В.Карангелески“
	

250.000,00
	

0,00

	

7.
	

ЈЛ0
	
Основен буџет
	

482940
	

Надзор над изведбата
	

250.000,00
	

304.710,00

	
	
	
	
	                                 
   ВКУПНО II:
	
20.698.900,00
	
18.959.270,00

	
	
	
	
	
      ВКУПНО I +II:
	
37.925.042,00
	
31.787.144,00











                   

                     Реализацијата на програмата изнесува   83,8% од предвидената Програма за 2025година.
         Сите изведени активности планирани со Програмата за одржување на комунални објекти и инсталации, локална патна мрежа и улици во Општина Битола за 2025г. се вршени на основа на поединечни договори со утврдени единечни цени или со рамковни договори и утврдени  поединечни цени со правни субјекти  регистрирани за таа намена, а избрани на јавен повик.
          Технички надзорот над изведувањето на работите од Програмата за одржување на комунални објекти и инсталации, локална патна мрежа и улици во Општина Битола за 2025г. во континуитет, го изведуваа правни субјекти со Лиценца за надзор согласно важечкиот Законот за градење  под координација на Одделението за комунални дејности и уредување на градежното земјиште при Сектор за спроведување на урбанистички планови, урбанистичко планирање, заштита на животната средина, комунални дејности и уредување на градежното земјиште на Општина Битола.

     
                     Бр.09-62/15                                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ                                                                                         
                     12.05.2026                                                        НА СОВЕТ НА ОПШТИНА  БИТОЛА                        
     Битола                                                                                  ____________________________ 
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                 Бојан Бојковски

image1.png
(W onWTKKA BUTOAA




